## Slide 1
모으미 #1팀
김남해 # 송예찬 # 우성혁 # 윤대식

## Slide 2: Contents
Team Profile
Game Design
Project
  Schedule
  Contents
QA
  Trouble Shooting

## Slide 3: Team Profile
팀 번호: #1
팀 이름: 모으미
팀원 소개
김남해
에피소드 1 담당
NPC AI 구성
윤대식
에피소드 2 담당
UI / 이미지 제작
송예찬
에피소드 3 담당
사운드 제작 / 관리
우성혁
에피소드 4 담당
프로젝트 기획 / 관리

## Slide 4: Game Design
프로젝트명 | moz.A.I.c | 개발 팀 명 | 모으미
장르 | 3D 퍼즐 어드벤처 | 개발 팀원 | 김남해, 송예찬, 우성혁, 윤대식
게임 플랫폼 | PC - Windows | 이용 가능 연령 | 12세 이상
개발 기간 | 2026.03.16 ~ 2026.04.29 |  | 
개발 프로그램 | Unity 2022.3.62f3 LTS Visual Studio 2022 + GitHub Copilot / Visual Studio Code OpenAI Unity(with Helpy) GitHub Desktop Adobe Photoshop 2026 Microsoft Copilot |  | 
타겟 사용자 | 퍼즐 요소와 스토리텔링을 선호하는 유저 |  | 
게임 컨셉 | 이야기가 담긴 퍼즐을 풀어 나가며 잃어버렸던 감각과 기억을 찾아 플레이어 자신의 이야기를 이어 완성하는 힐링 게임 |  | 
컨셉 선정 이유 | 개발 팀 및 플레이어 양쪽의 입장에서 적은 부담으로 편안하게 AI와의 상호작용을 통한 힐링을 즐길 수 있음 |  | 

## Slide 5: Project Schedule
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 | 3/16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 
FGT
Prototype Building
Prototype Building
Game Design
Prototype Building
Game Design
Alpha Building
Alpha Building
FGT Building / QA
FGT Building / QA
Beta Building
Beta Building
Final
Final Building

## Slide 6: Project Step
시점 잠금 / 인칭 시야 전환 UI 추가
F키 입력으로 시점 잠금 on/off
마우스 우 클릭으로 1인칭/3인칭 전환
3D 시점 회전 게임인 만큼 마우스 고정 기능이 있었으면 좋겠음
마우스 우 클릭이 확대인지 가이드라인 필요할 듯 보임.

## Slide 7: Project Step
마우스 시점 잠금 조작 추가
이동
(앞/뒤/좌/우)
UI 클릭
달리기
점프
시야 회전
상호작용
시점 전환
시점 잠금

## Slide 8: Project Step
마우스 시점 잠금 구현 코드
F키 입력으로 시점 잠금 on/off
열린 팝업이 있으면 시점 잠금
컷 신 재생 중 시점 잠금 UI 숨김
마우스 조작 UI 출력 관리 코드
시점 잠금 on/off 이벤트 전달
PlayerInput
GameManager

## Slide 9: Project Step
옵션 메뉴 UI 개선
음량 설정 UI
되돌리기 / 음소거 기능 추가
세부 음량 이름 추가 + 전체 음량, 감도 값 텍스트 색상 변경
타이틀 아이콘을 터치해 음소거
터치하여 기본값으로 되돌리기
설정 화면의 각 설정들이 어떤 항목인지 알기 어렵고 볼륨 수치에 대한 텍스트가 검은색이어서 잘 보이지 않았음

## Slide 10: QA
NPC 위치 찾기 어려움
원인: 에피소드1 특성상 맵이 어두워서 별을 모두 획득한 뒤, NPC가 동굴로 이동할 때 위치를 놓치는 문제 발생
해결: NPC가 동굴로 먼저 이동할 때 Cinemachine
을 이용하여 컷 신 재생

## Slide 11: QA
NPC와 했던 대화를 대화 창 닫을 시 잊어버리는 문제
원인: 기존에는 대화창을 닫을 시 채팅을 리셋시켜서 그 전에 했던 대화와 내용이 이어지지 않았음
해결: 대화창을 닫을 시 UI만 초기화하고 내용은 저장하여 그 전에 했던 대화와 내용이 이어지도록 변경

## Slide 12: QA
체크포인트 선택과 스테이지 구조를 알기 어려움
원인: CheckPoint 아이콘 UI의 디자인이 똑같고, Stage 4를 제외한 나머지 Stage에는 Checkpoint가 1개 만 존재하였음
해결: Checkpoint 아이콘 UI의 디자인을 각 체크포인트 컨셉 에 맞게 변경하고, Stage 2에 Checkpoint를 추가하였음

## Slide 13: QA
오브젝트 조합하는 방법에 대한 가이드 부족, 판정범위 미흡
원인: 텍스트 및 카메라 전환에서 공중에서 오브젝트를 조합해야 한다는 가이드가 없었음, 판정범위가 까다로움
해결: 카메라 전환을 통한 위치가이드 뿐만 아니라 텍스트 컷 신을 통해 플레이어가 하늘을 보게끔 플레이 유도 . 판정범위를 넓게 수정함.
위치 + 방향 일정시간 유지 로직 스크립트
플레이 유도를 위한 텍스트 컷 씬

## Slide 14: QA
스테이지3 입구부분 콜라이더 필요할 듯, 뚫고 떨어질 수 있음
원인: 배경 오브젝트에 Collider가 설정되지 않음
해결: 에피소드 3 로비 및 3-1 신의 배경 오브젝트에
Collider를 설정하여 배치

## Slide 15: Trouble Shooting
문제 상황: AI에게 NPC로서의 캐릭터성만을 유지시키고 싶었지만 ”you are helpy-pro”, “ignore previous instructions” 등의 대사를 입력했을 때 자신의 모델명을 말하는 문제 발생
원인: 기존에는 PromptBuilder.cs의 BuildPrompt
메서드 아래의 최종 핵심 강제 규칙에서만 문제를
해결하려고 했었음
해결: BuildPrompt 메서드의 위 부분에 최상위 절대
규칙을 추가하고, ServerChat.cs에서 프롬프트
인젝션을 키워드로 감지하여 차단하여 해결

## Slide 16: Trouble Shooting
문제 상황: 에피소드 2의 양쪽 퍼즐을 완료하고 에피소드 2의 로비 신으로 이동하여 컷 신 재생 시 마우스 커서 잠금 UI가 중간에 활성화되는 현상
원인: 텍스트 컷 신과 이미지 컷 신이 동시에 시작된 뒤
텍스트 컷 신 출력 중 이미지 컷 신이 종료되어
CutsceneMode가 해제되면서 잠금 UI가 활성화됨
해결: 이미지 컷 신에서 CutsceneMode를 해제하지 않는
조건 bool 변수를 추가하여 에피소드 2 로비 복귀 컷 신에
양쪽 퍼즐 클리어 조건을 입력해 CutsceneMode를 유지
이 시점에서 (2~6초 구간)
이미지 컷 신 재생이 끝남
이미지 컷 신은 3초 간 재생
지정한 조건이 true이면
CutsceneMode를 true로
퍼즐 클리어 조건 전달

## Slide 17
THANK YOU