## Slide 1
모으미 #1팀
김남해 # 송예찬 # 우성혁 # 윤대식

## Slide 2: Contents
Team Profile
Game Design
Project
  Schedule
  Contents
  Trouble Shooting

## Slide 3: Team Profile
팀 번호: #1
팀 이름: 모으미
팀원 소개
김남해
에피소드 1 담당
NPC AI 구성
윤대식
에피소드 2 담당
UI / 이미지 제작
송예찬
에피소드 3 담당
사운드 제작 / 관리
우성혁
에피소드 4 담당
프로젝트 기획 / 관리

## Slide 4: Game Design
프로젝트명 | moz.A.I.c | 개발 팀명 | 모으미
장르 | 3D 퍼즐 어드벤처 | 개발 팀원 | 김남해, 송예찬, 우성혁, 윤대식
게임 플랫폼 | PC - Windows | 이용 가능 연령 | 12세 이상 이용가
개발 기간 | 2026.03.16 ~ 2026.04.29 |  | 
개발 프로그램 | Unity 2022.3.62f3 LTS Visual Studio 2022 + GitHub Copilot / Visual Studio Code OpenAI Unity(with Helpy) GitHub Desktop Adobe Photoshop 2026 Microsoft Copilot |  | 
타겟 사용자 | 퍼즐 요소와 스토리텔링을 선호하는 유저 |  | 
게임 컨셉 | 이야기가 담긴 퍼즐을 풀어 나가며 잃어버렸던 감각과 기억을 찾아 플레이어 자신의 이야기를 이어 완성하는 힐링 게임 |  | 

## Slide 5: Project Schedule
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 | 3/16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 
FGT
Prototype Building
Prototype Building
Game Design
Prototype Building
Game Design
Alpha Building
Alpha Building
FGT Building / QA
FGT Building / QA
Beta Building
Beta Building
Final
Beta Building

## Slide 6: Project

## Slide 7: QA
체크포인트 선택과 스테이지 구조를 알기 어려움
원인: CheckPoint 아이콘 UI의 디자인이 똑같고, Stage 4를 제외한 나머지 Stage에는 Checkpoint가 1개 만 존재하였음
해결: Checkpoint 아이콘 UI의 디자인을 각 체크포인트 컨셉 에 맞게 변경하고, Stage 2에 Checkpoint를 추가하였음

## Slide 8: QA
오브젝트 조합하는 방법에 대한 가이드 부족, 판정범위 미흡
원인: 텍스트 및 카메라 전환에서 공중에서 오브젝트를 조합해야 한다는 가이드가 없었음, 판정범위가 까다로움
해결: 카메라 전환을 통한 위치가이드 뿐만 아니라 텍스트 컷 씬을 통해 플레이어가 하늘을 보게끔 플레이 유도 . 판정범위를 넓게 수정함.
위치 + 방향 일정시간 유지 로직 스크립트
플레이 유도를 위한 텍스트 컷 씬

## Slide 9: Trouble Shooting
문제 상황: 에피소드 2의 양쪽 퍼즐을 완료하고 에피소드 2의 로비 신으로 이동하여 컷신 재생 시 마우스 커서 잠금 UI가 중간에 활성화되는 현상
원인: 텍스트 컷신과 이미지 컷신이 동시에 시작된 뒤
텍스트 컷신 출력 중 이미지 컷신이 종료되어
CutsceneMode가 해제되면서 잠금 UI가 켜짐
해결: 이미지 컷신에서 CutsceneMode를 해제하지 않는
조건 bool 변수를 추가하여 에피소드 2 로비 복귀 컷신에
양쪽 퍼즐 클리어 조건을 입력해 CutsceneMode를 유지
이 시점에서 (2~6초 구간)
이미지 컷신 재생이 끝남
이미지 컷신은 3초 간 재생
지정한 조건이 true이면
CutsceneMode를 true로
퍼즐 클리어 조건 전달

## Slide 10
THANK YOU